**Folio: 028-FI-20**

|  |  |
| --- | --- |
| Solicitante del cambio al alcance del proyecto | Dulce María de Guadalupe Díaz García |
| Área del Solicitante | Departamento Jurídico ADELNOR |
| Fecha de solicitud | 15 Mayo 2020 |
| Motivo de la solicitud de cambio | Realizar modificaciones al sistema de administración de contratos. |
| Descripción del cambio solicitado | Realizar mejoras al sistema de administración de contratos para perfeccionar la experiencia de la utilización del sistema por pate del usuario solicitante y tener un mejor control de la etapa final del ciclo de vida de contratos. |
| Situación deseada | 1. Cambiar la visualización de los documentos digitales almacenados de los requerimientos de contratos, de manera que sea más fácil de realizar la consulta de dichos documentos. 2. Agregar la funcionalidad de que el solicitante de contrato, pueda almacenar el contrato proporcionado, con las firmas correspondientes de los implicados |
| Riesgo de no implementar el cambio | Dificultad para utilizar y mostrar la información de los requerimientos de contratos en forma de documentos digitales.  Posibilidad de no cumplir en su totalidad con el ciclo de trabajo de contratos ante la falta del documento firmado por las partes legales participantes correspondientes. |
| Impacto en el cambio | ⃝ Alto ⃝ Medio ⃝ Bajo ⃝ Ninguno |
| Costos económico del cambio | 225 horas de programación y pruebas, a 30 dólares es total de $ 3,000.00 USD, $ 60,000 MXN (externo)  225 horas de programación $ 20,000.00 MXN (interno) |
| Tiempo requerido del cambio | 225 horas |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Satisfacción del solicitante  Dulce María de Guadalupe Díaz García  Departamento Jurídico |  | Responsable de la programación  Manuel Iván Durán Zavala  Analista y Desarrollador de sistemas | |  | Responsable del proyecto  Rubén Díaz González  Gerente de Tecnologías de la Información y Comunicaciones |  | |  |  |